SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI

poniżej 206 000 euro

PROWADZONE W TRYBIE przetargu nieograniczonego

na wykonanie:

„Rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości  Wędrynia – Kiełbasin”

Zatwierdzam do użytku

………………………………

Lasowice Wielkie, sierpień 2009r.

#### WSTĘP

- Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na „rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej miejscowości  Wędrynia – Kiełbasin”.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

# DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- Zamawiający – Gmina Lasowice Wielkie,

- Wykonawca – podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia,

- SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Ustawa – ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.)

- Konsorcjum – Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

# II   ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest  Gmina Lasowice Wielkie , 46-282 Lasowice Wielkie 99A , woj. Opolskie,

tel.077/417-54-70.

faks: 077/417-54-91

#### III   OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako  ZP/34/8/2009r.

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Grażyna Gondecka, Zygmunt Jacheć-

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie – tel.077/417-54-70 ww.111 i 113

IV  TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

V. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu – „rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości  Wędrynia – Kiełbasin”.

1.1  Zakres rzeczowy:

- sieć wodociągowa rozdzielcza PE Ø 75,  L= 2030 mb,

- studzienka odpowietrzająca -  kpl. 1,

- hydrant podziemny             - kpl. 1,

-zasuwa odcinająca kołnierzowa   szt 1,

1.2.   Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- prac geodezyjnych, pomiarowych związanych z wytyczeniem elementów inwestycji, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

1.3. Przedmiotem zamówienia nie jest wykonanie przyłączy domowych wraz z węzłami wodomierzowymi  opisane dokumentacją projektową

1.3  Przedmiot zamówienia został opisany dokumentacją projektową,   przedmiarami robót oraz szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

Dokumentacja projektowa wraz ze szkicami i rysunkami technicznymi, specyfikacje techniczne i przedmiary robót – stanowią integralną część SIWZ

2.  Przedmiot i główny  zakres robót budowlanych   -  wg kodu CPV sklasyfikowano następująco:

45231300-8    roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów.

3. Oferta wariantowa i częściowa

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.

4. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 stanowiących nie więcej niż 20%  wartości zamówienia  podstawowego.

VI  INFORMACJA   O  PODWYKONAWSTWIE

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

VII   TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia -  30 kwiecień 2010

VIII      WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  I  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA   OCENY  SPEŁNIENIA  TYCH  WARUNKÓW

1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1) spełniają  warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:

      - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

      - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

      - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

      - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)- wykażą się odpowiednią wiedzą i doświadczeniem  tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną  o podobnym charakterze i złożoności co przedmiot przetargu tj. wykonania sieci wodociągowej  o  wartości minimum  150 000  zł brutto.

3)  wykażą się  dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi  uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,  wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego, potwierdzającymi że osoby, których uprawnienia dotyczą, są wpisane na listę członków tej izby;

4)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają polisę, a w przypadku jej braku – inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

o wartości sumy  gwarancyjnej w kwocie co najmniej 150 000zł. zł..

5) udzielą gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres min. 3 lat, licząc od końcowego odbioru robót.

2. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy  (potwierdzając odpowiednimi dokumentami wyszczególnionymi w rozdziale IX pkt. 1  b),c),d), e)   a członkowie łącznie spełnili warunki określone w pkt. 1 ust 2-5 niniejszego rozdziału.

3.   Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie  na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków według zasady spełnia/nie spełnia, co musi jednoznacznie wynikać z treści oświadczeń i dokumentów.

IX   OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY  JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIEWRDZENIA  SPEŁNIENIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

- Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

a)    oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art.. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy

Pzp. ( dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dopuszcza się możliwość wspólnych oświadczeń w tym zakresie) – Zał. nr 2

    - aktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające  odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

    - aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy Pzp., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

    - aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

- Na potwierdzenie warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

    - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, zgodnych z postawionym warunkiem . w rozdziale VIII  pkt1 ust 2).  W wykazie Wykonawca podaje wartość tych robót, przedmiot, daty wykonania i odbiorców oraz przedłoży odpowiednie dokumenty  potwierdzające, że wykonał je należycie,

    - wykaz  osób  którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, załączając dokumenty stwierdzające, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.  W wykazie należy wskazać co najmniej 1 osobę o której mowa w rozdziale VIII  pkt. 1 ust, 3) załączając aktualne zaświadczenia z właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

lub

pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania

zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa, wykonawca wskazał osoby, którymi

będzie dysponował,

    - Polisę, a w przypadku jej braku – inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

X    POZOSTAŁE  WYMAGANIA

1. Wymagania stawiane Wykonawcom w stosunku do przedmiotu zamówienia  – budowy sieci rozdzielczej wodociągowej   zawarto w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych załączonych do niniejszej SIWZ.

2.  Oględziny miejsca robót.

Wykonawca na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, może obejrzeć miejsce robót oraz jego okolice i zebrać wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie zamawianych robót.

Koszty oględzin miejsca robót ponosi Wykonawca.

XI   INFORMACJA O  SPOSOBIE  PROROZUMIEWANIA  SIĘ  ORAZ TRYB  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  NA  TEMAT  DOKUMENTÓW  PRZETARGOWYCH

- W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli  zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie na wszystkie zapytania niezwłocznie, jeżeli wpłyną do zamawiającego nie póżniej niż na 6 dni przed terminem publicznego otwarcia ofert.

Pytania  wykonawców powinny być sformułowane na piśmie i opatrzone nazwą

stawiającego je wykonawcy. Kopie odpowiedzi zamawiającego wraz z treścią pytania

(lecz bez ujawniania danych dotyczących wykonawcy, który zadał pytanie) będą wysłane

w takim samym terminie do wszystkich uczestników postępowania oraz udostępniona na

stronie internetowej Zamawiającego.

XII   SPOSÓB  PRZYGOTOWANIA  OFERTY

1  Złożenie oferty, forma.

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi oferent.

a) oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze lub pismem odręcznym.

2. Oferta wspólna.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia , umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

3. Postać oferty

Oferta powinna składać się z:

1) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 1. do niniejszej

SIWZ,  załączając  kosztorys ofertowy, i opis o którym mowa w  rozdziale X.

2)  oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do

reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu

rejestrowego.

3)  zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale IX  niniejszej

Specyfikacji.

4) Wskazane jest , aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane,

5) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

6) Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:

„ Wodociąg Wędrynia – Kiełbasin”

Nie otwierać przed   18.09.2009r. . godz. 10.oo oraz adres Wykonawcy.

XIII.   MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT.

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie (pok. nr 1 – I piętro) Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, 46-282 Lasowice Wielkie 99A.

Termin składania ofert upływa w dniu  18.09.2009r.  o godz.  10,oo

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Otwarcie    i    ocena    ofert

Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich w Sali Narad – pokój nr 04 na parterze,  w dniu 18.09.2009r. godz. 10,1o

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

XIV   WYMAGANIA   DOTYCZĄCE  WADIUM

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w prowadzonym postępowaniu.

XV  TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.

XVI  KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  WYBÓR  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

Po  spełnieniu wszystkich warunków wymaganych specyfikacją, przy wyborze  najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

#### Cena oferty  – 100%  (brutto)  - podana w formularzu.

1   Cena ofertowa i sposób jej  podania.

- Do wyliczenia ceny oferty służą:

- - przedmiar robót,

- - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

- - dokumentacja projektowa.

Cena oferty winna wynikać z kosztorysu stanowiącego załącznik do oferty i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. Cena ta winna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

XVII       INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA  UMOWY.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom.

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia  o wyborze oferty. Forma i treść umowy zostaje Wykonawcy przedstawiona jako projekt umowy i stanowi załącznik do SIWZ.

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta  również po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

5.  Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa opracuje harmonogram rzeczowo- finansowy będący załącznikiem do umowy.

XVIII    WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóżniej przed terminem podpisania umowy wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości 3% ceny ofertowej brutto,  w jednej z następujących form:

      - pieniądzu(  przelewem na rachunek bankowy BS Namysłów o/Lasowice Małe Nr 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003),

      - poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

      - gwarancjach bankowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

XIX   ŚRODKI  ODWOŁAWCZE

Zgodnie z art. 180 Prawa zamówień publicznych wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych  przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności , do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można złożyć pisemnie i faksem umotywowany protest do Zamawiającego. Pozostałe informacje odnośnie środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI – Środki ochrony prawnej,  ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Załączniki do SIWZ.

1.  Formularz oferty – załącznik nr 1  do SIWZ

2.  druk  oświadczenia – załącznik Nr 2

3.  doświadczenie zawodowe – wykaz robót –  (formularz).

4.  wykaz osób które przewidziano do realizacji przedmiotu zamówienia.-

(formularz)

5.  przedmiary robót..

6.  dokumentacja projektowa .

7.  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

8.  projekt umowy

SIWZ sporządziła:  Grażyna Gondecka

Projekt  umowy

UMOWA NR ZP-34/8/2009r.

zawarta w dniu …………....... w   Lasowicach Wielkich , pomiędzy:

Gminą Lasowice Wielkie , 46-282 Lasowice Wielkie 99A ,  NIP ……………...  reprezentowaną  przez  Wójta Gminy Lasowice Wielkie zwaną w dalszej części Umowy  ZAMAWIAJĄCĄ, w imieniu której  działa:

Wójt Gminy Lasowice Wielkie  -      Daniel Gagat,

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

wpisanym do …………………………………………………………………………………… prowadzonego przez........................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy  WYKONAWCĄ,

reprezentowanym przez:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

§ 1

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Art. 39 ustawy z dnia 29. 01.2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity :Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. Zmianami)

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającej:

„Rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej  w miejscowości  Wędrynia – Kiełbasin”

1.1  Zakres rzeczowy:

- sieć wodociągowa rozdzielcza PE Ø 75,  L= 2030 mb,

- studzienka odpowietrzająca -  kpl. 1,

- hydrant podziemny             - kpl. 1,

-zasuwa odcinająca kołnierzowa   szt 1,

1.2.   Ponadto przedmiot umowy obejmuje wykonanie:

- prac geodezyjnych, pomiarowych związanych z wytyczeniem elementów inwestycji, dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

2.   Szczegółowy zakres robót objętych umową określa dokumentacja projektowa oraz

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które stanowią integralną część Umowy.

3.  Wykonawca oświadcza, że realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami,  zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością  w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 3

TERMINY  REALIZACJI

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót objętych umową:

1) termin protokolarnego przekazania placu budowy:……………………………….

2) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy: …………………………..

3) termin zakończenia przedmiotu umowy: 30 kwiecień 2010r.

Za odbiór końcowy uznaje się przekazanie  do użytkowania przedmiotowej inwestycji.

2. Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia elementów robót oraz ich wartości określa

Harmonogram robót – załącznik nr 1 do umowy.

§ 4

ROBOTY  DODATKOWE

1. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, tzn. nie przewidziane w dokumentacji technicznej,  a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca wykona na podstawie protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowanego przez  Zamawiającego oraz zawartej umowy w trybie z wolnej ręki. Roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę uprzednio zatwierdzonych przez Zamawiającego.

2. Kosztorysy na prace dodatkowe będą opracowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o następujące założenia:

- stawki robocizny, koszty ogólne, koszty zakupu i zysk, koszty materiałów i ceny sprzętu tak jak stosowano w ofercie,

- podstawą do ustalenia kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie katalogi (KNR-y)

3. Wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50% kwoty określonej w  § 6 ust 1.

§ 5

OBOWIĄZKI  I  UPRAWNIENIA

1.  Zamawiająca powierza funkcję inspektora nadzoru w osobie :……………………………..

adres:

telefon: …………. , działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U z 2006r. Nr 156 poz.1118 ze zmianami ).

2.  Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:……………………………………..

Adres:……………………

Telefon………… działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U z 2006r. Nr 156 poz.1118 ze zmianami ).

§ 6

WYNAGRODZENIE  I  ROZLICZENIA

1. Wykonawcy przysługuje od  Zamawiającego wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z kosztorysem ofertowym tj.

netto zł.: .…………(słownie:…………………………………………………………………)

brutto zł.: ……………….(słownie:……………………………………………………………)

2. Wynagrodzenie  ustalone w pkt. 1  jest niezmienne do zakończenia realizacji wszystkich prac objętych niniejszą umową.

3. Częściowe rozliczenia faktycznego postępu robót następować będą w cyklach miesięcznych, na podstawie protokołu częściowego odbioru robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru  w jednostkach i cenach jak  przyjęte  w wycenionym przedmiarze robót.

4 Płatności faktur częściowych będą dokonywane w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającą.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu końcowego robót, - płatną w terminie 21 dni od daty jej otrzymania  przez Zamawiającą.

7. Płatności dla Wykonawcy będą dokonywane w PLN na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

§ 7

PODWYKONAWCY

1.  Wykonawca  zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełny zakres rzeczowy robót, bądź za pomocą podwykonawców.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców działających na jego rzecz jak za własne działania.

3. Podwykonawcą jest ……………………………………………………………………….

4. Podwykonawca wykona następującą część robót: …………………………………………

§ 8

RĘKOJMIA  I  GWARANCJA

1. Wykonawca udziela 36 – miesięcznej gwarancji  jakości na wykonane przez siebie roboty licząc od dnia protokolarnego odbioru robót.

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

3. Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości,. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  ODSZKODOWAWCZA

Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz nieterminowe usuwanie wad ujawnionych w trakcie odbioru czy w okresie gwarancji.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającej karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w  § 6  za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad i uszkodzeń.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10 %  wynagrodzenia brutto określonego w § 6.

3. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6, z zastrzeżeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

4.  W przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5.	Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca  winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem robót budowlanych  w stosunku do osób trzecich i ich mienia  oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wykonawca obowiązany jest utrzymać w mocy zawarte ubezpieczenie nie krócej niż do dnia dokonania odbioru końcowego.

§ 11

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

1. Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bądź pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie………………………………………w wysokości 3% ceny ofertowej brutto.

2. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

3. Zamawiająca zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającą za należycie wykonane.

4.  Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 12

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności .

2. Wszystkie załączniki stanowią integralną cześć umowy.

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozpoznawać Sąd  Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającej.

4.  W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.  Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającej i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykaz załączników  do umowy:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Dokumentacja techniczna.

- Oferta

- Kosztorys robót

- Podstawa prawna prowadzonej działalności.

ZAMAWIAJĄCA:						WYKONAWCA:

………………………………                                        ……………………………..

………………………………                                        ……….……………………

Załącznik nr 1 do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

tel. i faks:..............................................................

....................................................................

(nazwa i adres Zamawiającego)

...........................................................

(miejscowość i data)

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Lasowice Wielkie przetarg nieograniczony na wykonanie „ rozbudowy sieci rozdzielczej wodociągowej w miejscowości   Wędrynia – Kiełbasin” przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia i posiadamy konieczne informacje do jej przygotowania.

            - Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto ................................................... (słownie ............................................................... złotych).

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

........ % tj. ............................. złotych (słownie ...................................................... złotych).

W związku z powyższym wysokość wynagrodzenia netto za wykonanie zamówienia wynosi ………………………………… (słownie ……………………………………….. złotych).

            - Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminie …………………………….………………………. .

            - Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – ………….. miesięcy.

            - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

            - W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

            - Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

7.  Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach

określonych w SIWZ

8.Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

e-mail: ……………………………………….

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

- ………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

##### Załącznik nr 2 do SIWZ

…......................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZGODNIE Z W ART. 22 USTAWY

z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na. ............................... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… w imieniu ……..............................................................................................................................................

...................…................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

lub / * niepotrzebne skreślić/

przedstawiam pisemne zobowiązanie ……………………………………………………

/nazwa podmiotu/

…………………………………………..do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.*

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr ......... do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT

ROBÓT BUDOWLANYCH

| 1. | # Przedmiot umowy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |
| 2. | Przedmiot umowy |  |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr .......do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko | Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego i wykształcenia |
| --- | --- | --- |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu dołączam dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami oraz zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego.

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik nr ....... do SIWZ

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW)

| 1. | Nazwa podmiotu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
| 2. | Nazwa podmiotu |  |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |

* powtórzyć tabelę w razie konieczności

......................................................................................
(data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)