Lasowice Wielkie, 02.09.2010 r.

ZP/34/6-2/2010r.

Gmina Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie 99A,

46-282 Lasowice Wielkie

Do wszystkich wykonawców

Informacja o modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „Adaptacja budynku mieszkalnego na budynek socjalny”

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), niniejszym informuję o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W punkcie 2 SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – usuwa się zdanie: „Od 01 września obiekt będzie użytkowany i w tym czasie Wykonawca zobowiązany jest w sposób szczególny zachować zasady bezpieczeństwa”.

W punkcie 4 SIWZ – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – było: „Od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2010 r.”, ma być: 	„Od dnia podpisania umowy do 31 maja 2011 r.”

W punkcie 11 SIWZ - WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM – termin wnoszenia wadium ulega zmianie z dnia 08.09.2010 na dzień 15.09.2010 r. do godz. 11.00.

W punkcie 14 SIWZ – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – termin składania ofert zmienia się z dnia 08.09.2010 r. na dzień 15.09.2010 r. do godz.11.00

Termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 08.09.2010 r. na dzień 15.09.2010 r. godz. 11.15.

Modyfikacji ulegają również zapisy załącznika nr 5 do SIWZ – wzór umowy:

§ 2 – ustala się termin realizacji przedmiotu zamówienia na dzień 31 maja 2011 r.

§ 11 – otrzymuje brzmienie:

- Wynagrodzenie wynikające z realizacji przedmiotu umowy płatne będzie w systemie rozliczeń częściowych – miesięcznych, po wcześniejszym wypełnieniu protokołu częściowego wykonanych robót i zatwierdzeniu go przez Inspektora nadzoru.

- Dokonanie płatności, o których mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury wraz protokołem odbioru częściowego wykonanych robót oraz po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami (jeśli dotyczy).

- Rozliczenie całości robót nastąpi fakturą końcową.

- Dokonanie płatności, o których mowa w ust. 3 będzie możliwe:

1/ po podpisaniu protokołu ostatecznego (bez wad) i przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 10 ust.10 umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 § 11 umowy.

2/ po przedłożeniu kopii faktur potwierdzających rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami.

- W przypadku nie rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami za wykonane roboty przyjęte bez wad protokołem częściowego lub ostatecznego odbioru robot, Zamawiający przekaże należności bezpośrednio na rachunek (-ki) Podwykonawcy(-ów).

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu fakturę w terminie do 7 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 21 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzeżeniem ust. 1.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę wydania przez Zamawiającego dyspozycji swojemu bankowi do przelania środków na rachunek Wykonawcy.