Zamawiający:

Gmina Lasowice Wielkie

46-282  Lasowice Wielkie 99A

Tel. 077/417-54-70, faks/077/417-54-91

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NA ROBOTY BUDOWLANE NA:

Przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości:

Laskowice

Wędrynia

Gronowice

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PROWADZONE W TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

o wartości  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759)- zwanej dalej „ustawą”

…………………………

Zatwierdzam

Lasowice Wielkie, maj 2011r.

WSTĘP

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na ”Przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Laskowice ,  Węrdynia, Gonowice”. Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

## DEFINICJE I SKRÓTY

Wyrażenia i skróty używane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:

- Zamawiający – Gmina Lasowice Wielkie,

- Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia,

- SIWZ – specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Ustawa – ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 i póżn. zm.)

5)     Oferta częściowa – należy rozumieć ofertę przewidującą , zgodnie z treścią

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia

publicznego.

#### ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest  Gmina Lasowice Wielkie , 46-282 Lasowice Wielkie 99A , woj. Opolskie,tel.:77/417-54-70.

faks: 77/417-54-91

e-mail: rgk@lasowicewielkie.pl

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Grażyna Gondecka.

#### OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako  ZP.271.2.2011

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.     Postanowienia ogólne

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg wewnętrznych: w miejscowości Laskowice –odcinek dł 180 mb na działce Nr 282/15, 283/15 km.7 , w miejscowości Wędrynia – odcinka o dł. 169,0 mb na działce Nr 680/126, 555/125, 532/27, 13/7 km 1 wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 494 (Bierdzany – Olesno – Częstochowa) oraz w m. Gronowice – odcinek dł. 151 mb na działce nr 142,145 k.m.2.

1.1. Określenie przedmiotu zamówienia za  pomocą kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

CPV - 45 100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę,

CPV- 45110000-1- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,

CPV -  45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

CPV-  45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,

CPV – 45230000-8 – Roboty w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg lotnisk i kolei, wyrównywanie terenu,

CPV – 45233000-9 – Roboty  w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg.

2.1.  Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający dopuszcza składanie  ofert częściowych na każdą z  części  opisanych w pkt .4

Jeden Wykonawca może złożyć oferty częściowe na wszystkie części zamówienia z tym, że wykonawca przedstawia tylko jedną ofertę cenową  poszczególnej  części  zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego o którym mowa w  Art. 67 ust 1pkt 6) ustawy – Prawo zamówień publicznych.

4  Opis części zamówienia.

Każda część przedmiotu zamówienia opisana została szczegółowo dokumentacją projektową  oraz specyfikacjami technicznymi  wykonania i odbioru robót.

a/ pierwsza część zamówienia obejmuje : przebudowę drogi wewnętrznej w m. Laskowice  o długości 180 mb.

b/ druga część  zamówienia obejmuje :  przebudowę drogi wewnętrznej w m. Wędrynia odcinka 169,00 mb wraz z przebudową zjazdu z drogi wojewódzkiej.

c/ trzecia część zamówienia obejmuje: przebudowę drogi wewnętrznej w m. Gronowice o długości 151 mb

Ad  a)  1  część zamówienia obejmuje:

- roboty pomiarowe ,

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi,

- wykonanie podbudowy z warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego,

- wykonanie poszczególnych warstw konstrukcji jezdni z asfaltobetonu (wiążącej gr. 4cm   ścieralnej gr. 4 cm.),

- wykonanie obustronnych poboczy z klińca na szerokości 0,50 mb,

- wykonanie  6 szt. zjazdów,

- wykonanie ścieku betonowego na ławie betonowej.

- wykonanie studni chłonnej wraz z wpustem ulicznym – 1 szt.

Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru urobku i jego zagospodarowania.

Ad b)  2 część  zamówienia obejmuje:

- roboty pomiarowe,

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne i odsączające drogi oraz  przyległych placów,

- wykonanie poszczególnych warstw konstrukcji drogi i przyległych placów z asfaltobetonu  (ścieralna gr 4 cm, wiążąca gr, 4 cm),

- wykonanie poboczy z klińca o szer. 0,50 m.

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- ustawienie barier ochronnych grupy SP

Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu urobku z  korytowania  i jego zagospodarowania.

Ad c)  3 część zamówienia obejmuje:

- roboty pomiarowe ,

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne i odsączające,

- wykonanie poszczególnych warstw nawierzchni z asfaltobetonu,

- wykonanie przepustu fi 400 dł. 12,5m

-odmulenie rowu,

- wykonanie ścieku betonowego,

- oznakowania,

Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu urobku z  korytowania  i jego zagospodarowania

4.1   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

Załączniki  do SIWZ                                             Projekty budowlane,

Załączniki  do SIWZ                                             Specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robót budowlanych,

Załączniki   do SIWZ                                            Przedmiary robót

#### TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia,  (części zamówienia) – 2 miesiące od daty podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1)   spełniają warunek udziału określony w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań . Ocena tego warunku prowadzona będzie na podstawie złożonego oświadczenia.

1.2)   spełniają warunek określony w art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy

i doświadczenia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań . Ocena tego warunku prowadzona będzie na podstawie złożonego oświadczenia.

1.3)  spełniają warunek określony w art. 22 ust.1 pkt. 3 ustawy, dotyczący dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga  wykazania przez Wykonawcę ,że dysponuje lub będzie dysponował  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie drogownictwa.

1.4) spełniają warunek określony w art. 22 ust.1 pkt. 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie precyzuje opisu stawianych wymagań .Ocena tego warunku prowadzona będzie na podstawie złożonego oświadczenia.

1.5)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz  NIEPODLEGANIA  WYKLUCZENIU  NA  PODSTAWIE  ART. 24 ust. 1 ustawy

- 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. VI oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty.

- 1.1)  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego  Załącznik Nr 2 do SIWZ.

1.2)   wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

1.2.1) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,  - załącznik Nr 3 i 3a  do SIWZ

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania  o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

- 1.3) oświadczenia  o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem  wzoru stanowiącego załącznik Nr 4 do SIWZ .

- 1.4). aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- 1.5). w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy -

- sporządzone według wzoru stanowiącego  Załącznik Nr 5 do SIWZ.

- 1.6)   aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- 1.7) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego  organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert.

2.  Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII  niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

#### WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium w prowadzonym postępowaniu.

#### SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wymagania ogólne

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wybraną część zamówienia    lub

całość zamówienia obejmującą wszystkie części.

  - Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim,  Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

  - Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane.

  - Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w par. 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa  Rady Ministrów  z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać  zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. nr 226, poz. 1817 ), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia

Oferta powinna składać się z :

  - formularza ofertowego – sporządzonego z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

  - oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego.

  - oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 z wykorzystaniem wzoru – Załącznik Nr 2, wraz dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, wymienione w  rozdziale VII SIWZ.

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem wzoru –Załącznik Nr 4.

  - dokumenty w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wymienione w rozdziale VII.

- Opakowanie oferty

Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie: „Oferta na przebudowę dróg wewnętrznych w m. Laskowice, Wędrynia, Gronowice”.  Nie otwierać przed  23.05.2011r. godz. 10.oo.” oraz adres Wykonawcy.

- Zmiana lub wycofanie oferty

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem “zmiana”.

  - Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem “wycofane”.

#### MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w  Sekretariacie  (pok. nr 1 – I piętro) siedziby Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich , 46-282 Lasowice Wielkie 99A..

Termin składania ofert upływa w dniu 23.05.2011r. o godz. 10.00. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

#### OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują:

- - pisemnie,

- - faksem ( nr 77/417-54-91)

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuję korespondencję za pomocą faksu – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - W  przypadku  braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez zamawiającego na Nr faksu podany przez wykonawcę została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na przekazywanie korespondencji drogą elektroniczną.

#### CENA OFERTOWA I SPOSÓB JEJ PODANIA

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

  - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki  związane z realizacją zamówienia,  w tym m. in. podatek VAT

#### MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach wielkich 99A w Sali

narad – pokój nr 04 na parterze , w dniu  23.05.2011r.  godz. 10.1o.

2.  Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała

budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także

informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i

warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane

Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

#### TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.  Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30  dni. Bieg terminu związania

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin

związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz. co najmniej na 3 dni przed

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

#### KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium Cena – 100% (brutto) – podana w formularzu oferty.

- Sposób obliczania wartości punktowej kryterium

Cena oferowana min (brutto)

Cena  =     ---------------------------------------   x 100 pkt  x 100%

Cena badanej oferty (brutto)

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.  umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wskazanym przez  zamawiającego, o

czym zamawiający powiadomi wykonawcę, którego oferta została wybrana. Forma i treść

umowy zostaje wykonawcy przedstawiona jako projekt umowy i stanowi załącznik do

SIWZ.

2.  wykonawca, którego oferta została wybrana, podpisze umowę osobiście bądż upoważni do

tego osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

3.   w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne przed

podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych

wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO     WYKONANIA UMOWY

- 1. Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- 2. Zabezpieczenie może być wnoszone  według wyboru  wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- -  pieniądzu,

- - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- - gwarancjach bankowych,

- - gwarancjach ubezpieczeniowych,

- - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:  08 8890 1053 000 1094 2007 0003

- 4. Zamawiający  zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- 5. Kwota  pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

#### WARUNKI UMOWY

1.    Warunki umowy zostały określone w załączonym do SIWZ projekcie umowy.

Zamawiający przewiduje  możliwość zmiany  postanowień zawartej umowy dotyczących

terminu wykonania przedmiotu zamówienia wyłącznie w sytuacji gdy:

  - W okresie realizacji zamówienia wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie jakichkolwiek robót budowlanych. W szczególności wpływające na zmianę warunków gruntowo-wodnych  w wyniku  np. ciągłych opadów, podtopień.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sadu

2. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy,

3. W prowadzonym postępowaniu, ze względu na wartość zamówienia, przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania,

- odrzucenia oferty odwołującego.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej a kopię odwołania  odwołujący przesyła zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią  przed upływem tego terminu.

XIX   ZAŁĄCZNIKI  SIWZ

1. Dokumentacje projektowe poszczególnych  części zamówienia

2. Specyfikacje techniczne  części zamówienia

3. Wzór oferty.

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 Prawa zamówień publicznych.

5 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

6.Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.

7.Wzór umowy.

8. Wzór formularza – wykaz osób,

10. Wzór oświadczenia – dotyczy osób do kierowania robotami.

Załącznik Nr 1. do SIWZ

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

...........................................................

(miejscowość i data)

GMINA   LASOWICE WIELKIE

46-282 LASOWICE  WIELKIE  99A

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie „ Przebudowy dróg wewnętrznych w m. Laskowice, Wędrynia, Gronowice”  zobowiązujemy się wykonać:

część pierwszą zamówienia *, część drugą zamówienia*, część trzecią zamówienia  - zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

*niepotrzebne skreślić- (poniżej pola zbędne  wykreślić zgodnie z wyborem)

OFERUJEMY  WYKONANIE :

1. Część pierwszą zamówienia – przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Laskowice

za całkowitą cenę  brutto ...................................................

(słownie: ........................................................................................................................ złotych).

Powyższa cena zawiera doliczony podatek VAT.

2. Część drugą zamówienia –  przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Wędrynia,

za całkowitą cenę  brutto ………………………..

słownie:…………………………………………………………………………………złotych)

Powyższa cena zawiera doliczony  VAT

3.  Część  trzecią zamówienia – przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Gronowice.

za całkowitą cenę  brutto ………………………..

słownie:…………………………………………………………………………………złotych)

Powyższa cena zawiera doliczony podatek VAT

Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do wykonania przedmiotu zamówienia  w terminie …………………………….………………………. .

Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – 36 miesięcy.

Oświadczamy że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy zawartymi w projekcie umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..

faks: …………………………………………

......................................................................................
(podpis osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy)

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje.

# Załączniki

- ………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………..

Załącznik nr  2   do SIWZ

………………………………………..

Pieczęć firmowa wykonawcy,

Adres:………………………..

Tel:...........................................

faks: …………………………..

OŚWIADCZENIE  O  SPEŁNIENIU  WARUNKÓW

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie : „ Przebudowy dróg wewnętrznych w m. Laskowice,* Wędrynia,* Gronowice* ” ( niepotrzebne skreślić)

oświadczamy, że:

spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) z póżn zm).

dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………………………………….                   ………. …………………………….

/miejsce i data/                                                             podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

Załącznik nr  4   do SIWZ

………………………………………..

Pieczęć firmowa wykonawcy,

Adres:………………………..

Tel:...........................................

faks: …………………………..

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie: „ Przebudowy dróg wewnętrznych w m. Laskowice,* Wędrynia,* Gronowice* ” ( niepotrzebne skreślić)

oświadczamy, że:

brak jest podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) z póżn. zm).

………………………………………….                   ………. …………………………….

/miejsce i data/                                                             podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

Załącznik nr 5   do SIWZ

………………………………………..

Pieczęć firmowa wykonawcy,

Adres:………………………..

Tel:...........................................

faks: …………………………..

OŚWIADCZENIE

Art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie : „ Przebudowy dróg wewnętrznych w m. Laskowice,* Wędrynia,* Gronowice* ” ( niepotrzebne skreślić)

oświadczamy, że:

nie zaistniała przesłanka o której  mowa w Art.  24 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) z póżn zm).

………………………………………….                   ………. …………………………….

/miejsce i data/                                                             podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

1)  Dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność  na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w tym wspólników spółki cywilnej.

2)  Dotyczy osób fizycznych o których mowa w Par. 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od  wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226 poz. 1817)

3)  Art. 24 ust. 1 pkt. 2 – „ Z postępowania  o udzielenie zamówienia wyklucz się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 3 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

###### W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA w szczególności  odpowiedzialnych za kierowanie robotami  budowlanymi

| Zakres wykonywanych czynności | Imię i nazwisko | Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego i wykształcenia | Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- |

......................................................................................
(data i podpis osoby/osób  uprawnionej /ych

do reprezentacji Wykonawcy)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy)

Załącznik nr 3 a - do SIWZ

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie :

„ Przebudowy dróg wewnętrznych w m. Laskowice,* Wędrynia,* Gronowice* ( niepotrzebne skreślić)

oświadczamy, że wskazane/a w załączniku do oferty osoby/a  posiadają/a  wymagane uprawnienia budowlane  do kierowania robotami w zakresie drogownictwa.

......................................................................................
(data i podpis osoby/osób  uprawnionej /ych

do reprezentacji Wykonawcy)

Projekt umowy

UMOWA  NR …..

Zawarta w dniu  ........................ 2010 r. w Lasowicach Wielkich, pomiędzy:

Gminą  Lasowice Wielkie,  – zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCĄ, w imieniu której działa:

Wójt Gminy Lasowice Wielkie – Daniel Gagat

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/imię nazwisko lub nazwa podmiotu/

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/ adres lub siedziba /

działającą na podstawie : ..............................................................................................................

/ np. wpis do KRS /

- zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ , w imieniu którego działa:

1. .................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

/ imię i nazwisko oraz funkcja osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu /

stosownie do przeprowadzonego postępowania przetargowego na  wykonanie ; „ Przebudowy dróg wewnętrznych w  miejscowości........................................o długości.......................... w gminie Lasowice Wielkie, powiat kluczborski”  strony zawierają niniejszą umowę, o następującej treści:

§ 1

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającej:

1)   zakres robót – według Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych  Wykonania i Odbioru  Robót  i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumenty te stanowią integralną część umowy,

2)  zakres prac wynikający z uzgodnień i zezwoleń wydanych w związku z remontem drogi.

3)  realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

§ 2

- 1. Zamawiający  wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej podanej w ofercie.

- 2. Zabezpieczenie może być wnoszone  według wyboru  wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- -  pieniądzu,

- - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- - gwarancjach bankowych,

- - gwarancjach ubezpieczeniowych,

- - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- 3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy:  08 8890 1053 000 1094 2007 0003

- 4. Zamawiający  zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- 5. Kwota  pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

§ 3

1. Wykonawca rozpocznie roboty w terminie 7 dni od daty podpisania umowy i wykonywać je będzie z należytym pośpiechem i bez opóżnień.

2.  Wykonawca ukończy całość robót w terminie:   2- ch miesięcy od daty podpisania  umowy.

§ 4

1. Strony zgodnie postanawiają , że zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu umowy jest możliwa wyłącznie w sytuacji gdy:

1.1. W okresie realizacji zamówienia wystąpią warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie jakichkolwiek robót budowlanych. W szczególności wpływające na zmianę warunków gruntowo-wodnych  w wyniku  np. ciągłych opadów, podtopień.

2. Strona powołująca się na opisany przypadek zobowiązana jest do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.

§ 5

1.Wartość robót stosownie do oferty przetargowej strony umowy określają na kwotę ..............

................... zł. brutto  ( słownie:……………………………………………………………… .............................................................................................................)

w tym podatek VAT …..%    w wysokości ……………………………zł. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz nie podlega zmianie w trakcie jego realizacji .

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w oparciu o złożoną ofertę jako wynagrodzenie ryczałtowe.

4.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania  zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w  pkt. 1 niniejszego paragrafu.

§ 6

Odbiór robót będzie następował według poniższych zasad:

1.Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonane części robót  dokonywane będą  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy.

2.Odbiór końcowy następuje na podstawie protokółu końcowego, w terminie  7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonania robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru.

3.Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady:

1)  Zamawiająca, przerywa czynności odbioru,

2)  Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, a po ich usunięciu do zawiadomienia Zamawiającej o gotowości do czynności odbioru.

§ 7

1.Rozliczenie robót nastąpi w terminie  do 30 dni od daty odbioru końcowego

( protokół końcowy) w oparciu o fakturę końcową.

2. Do dokumentów odbiorowych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

- oświadczenie kierownika budowy o zrealizowaniu robót zgodnie projektem budowlanym, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz że teren budowy został doprowadzony do należytego stanu ,

-  atesty (certyfikaty), dokumenty jakości na materiały wbudowane.

3. Strony ustalają termin zapłaty faktur częściowych w terminie 14 dni od daty odbioru częściowego

§ 8

1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta.

2.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania własnymi siłami.

3.Dopuszcza się możliwość wykonania prac specjalistycznych, ( do których Wykonawca  nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego) przez podwykonawców z zastrzeżeniem, iż  każdy taki przypadek wymaga uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i Zamawiającą.

4.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającej pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje  przy pomocy podwykonawców.

§ 9

Wykonawcę w trakcie realizacji zadania, obciążają:

1. Utrzymania budowy, konserwacji urządzeń, obiektów itp.

2. Utrzymanie terenu budowy, usuwanie odpadów, śmieci itp.

3.  Po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy.

§ 10

1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów.

2.Na każde żądanie Zamawiającej lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatę techniczną.

§ 11

1.Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty.

2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Zamawiająca zastrzega prawo realizacji uprawnień z tytułu rękojmi. Okres rękojmi strony ustalają na 36 miesięcy.

§ 12

1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającej następujące kary umowne:

1)  Za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20% ceny umownej określonej w § 5,

2)  Za opróżnienie w wykonaniu prac będących przedmiotem umowy – w wysokości 0,1%  od ceny umownej określonej w § 5, za każdy dzień opróżnienia,

3)  Za opróżnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1% od ceny umownej określonej w § 5, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiająca na usunięcie wad.

2.  Zamawiająca zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 20% ceny umownej określonej w §5, za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiająca.

§ 13

Strony  umowy stanowią, że do rozpoznania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest właściwy dla Zamawiającej sąd powszechny.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się aktualne przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 15

Zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności winne być dokonane w formie pisemnej.

§ 16

Umowę sporządzono w ............ egzemplarzach po.......... egz. dla stron umowy.

...........................................................                                       .....................................................

/ zamawiająca /                                                                           / wykonawca /

Załącznikami są:

1.Dokumentacja projektowa.

2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

3.Oferta.

5.Podstawa prawna prowadzonej działalności.

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.