# ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

- OGÓLNE WARUNKI UMOWY

§ 1. Przedmiot umowy.

# Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty wg;

# - projektu, specyfikacji technicznej, przedmiaru robót budowę punktów oświetlenia drogowego

# w miejscowości Chudoba od sł 183 w kier. Wędryni dz nr 76

-  specyfikacji technicznej, przedmiarów robót wykonanie punktów oświetlenia drogowego w

miejscowości Chudoba od sł 54 w kier. do Olesna

-  specyfikacji technicznej, przedmiarów robót wykonanie punktów oświetlenia drogowego w

miejscowości Gronowice dz nr 156,155,154, km2.

-  specyfikacji technicznej, przedmiarów robót wykonanie punktów oświetlenia drogowego w

miejscowości Wędrynia od sł 79 w kier Chudoby dz nr 182,

- specyfikacji technicznej, przedmiarów robót wykonanie punktów oświetlenia drogowego w

miejscowości Wędrynia od stacji tr. w kier Olesna dz nr 19,20.

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele przewidziane dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i przedmiarami robót.

- Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składają się roboty budowlane, opisane dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną, a także wyszczególnione w ramach poszczególnych pozycji kosztów w  kosztorysie inwestorskim.

- Szczegółowy zakres robót określają:

- Opracowanie pn.” Projekt Budowlano- Wykonawczy”

- Specyfikacje techniczne

- Przedmiary robót

- Oferta Wykonawcy,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- W razie wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących poszczególnych dokumentów umownych, obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

- umowa,

- oferta wykonawcy,

- dokumentacja projektowo - kosztorysowa

- specyfikacja techniczna,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia siłami własnymi, lub przy udziale podwykonawców

7.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisaną w ust. 4 pkt 1, 2, 3 i 5 dokumentacją i oświadcza, że nie  wnosi do niej zastrzeżeń i uwag.

§ 2. Terminy realizacji umowy i harmonogram robót.

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w terminie 4 dni od dnia podpisania umowy.

- zakończenie wykonywania robót i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego, nastąpi do dnia 28.02.2011 r. (dopuszcza się krótszy okres realizacji zgodnie z ofertą)

- Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, aby przedmiot umowy został wykonany w umówionym terminie. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba że niezwłocznie uzasadni, że termin wykonania przedmiotu umowy nie jest niczym zagrożony.

- Harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający podział realizacji przedmiotu umowy na poszczególne części robót i terminy ich realizacji opracuje Oferent i dostarczy w dniu podpisania umowy.

§ 3. Wynagrodzenie wykonawcy.

- Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie (brutto) .................. zł, słownie złotych: ..............................................................................................................................., na podstawie oferty Wykonawcy, w tym podatek od towarów i usług VAT.

- Podatek od towarów i usług VAT określił Wykonawca na podstawie obowiązujących przepisów.

- Rozliczenie wykonanych robót będzie odbywało się fakturami częściowymi i fakturą końcową.

- Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót lub dostawy, wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Faktury regulowane będą w terminie 30 – dniowym od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 - dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w  § 10 umowy.

- Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

- W przypadku zaistnienia rozbieżności w założonym i rzeczywistym terminie rozpoczęcia realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania przedłożonego w ofercie harmonogramu w zakresie terminów wykonania poszczególnych części zamówienia, a Zamawiający do jego akceptacji. Aktualizacja ta nie może przedłużyć terminu zakończenia realizacji zamówienia

§ 4. Przekazanie terenu budowy.

- Zamawiający dokona przekazania wykonawcy terenu budowy protokolarnie, w dniu ................................... 2010r.

- Najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca winien dysponować:

kompletem wymaganych polis ubezpieczeniowych .

- Jeżeli wykonawca nie przedłoży wymaganych dokumentów, wymienionych w ust. 2, nie dojdzie do przekazania terenu budowy z winy wykonawcy.

- Jeżeli teren budowy nie zostanie przekazany przez Zamawiającego z jego winy, to Zamawiający po konsultacji z Wykonawcą może przedłużyć termin zakończenia robót.

- W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z terenu budowy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekazać go Zamawiającemu.

- Termin uporządkowania  terenu  budowy nie może przekroczyć 2 dni od daty zakończenia  robót.

§ 5. Ubezpieczenie wykonawcy

- Wykonawca na okres od dnia przekazania terenu budowy do dnia zakończenia robót zapewni ubezpieczenie w zakresie oc deliktowego na sumę ubezpieczenia 100 000 zł. na jedno zdarzenie.

- Polisa ubezpieczeniowa na okres budowy powinna być przedstawiana przez Wykonawcę do wglądu Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy i powinna dotyczyć przedmiotowego zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi żądanych, aktualnych polis i dokumentów ubezpieczeniowych, Zamawiający może odstąpić od umowy bez uzasadnienia winy Wykonawcy.

- Obydwie strony umowy muszą przestrzegać warunków polis ubezpieczeniowych.

- Zmiany warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane tylko za zgodą Zamawiającego.

- W przypadku przedłużenia się terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca dokona przedłużenia terminu ważności polis ubezpieczeniowych o odpowiednią do przedłużenia ilość dni.

§ 6. Obowiązki stron.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- dysponowania środkami finansowymi na realizację przedmiotu umowy. W przypadku braku środków finansowych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, jest on zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę w terminie do 2 dni od powzięcia o tym informacji. Strony umowy  w  tym  przypadku  winny  przystąpić  do  rokowań  w celu określenia sposobu dalszego  prowadzenia robót  lub ich wstrzymania,

- przekazania Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej najpóźniej w dniu podpisania umowy,

- przekazania terenu budowy w terminie do 2 dni roboczych po podpisaniu umowy,

- odbioru przedmiotu umowy i zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- protokolarnego przejęcia terenu robót;

- zabezpieczenia terenu robót zgodnie z obowiązującym prawem, z zachowaniem najwyższej staranności,

- zorganizowania zaplecza budowy,

- zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót,

- ubezpieczenia prowadzonych robót  z tytułu oc deliktowego z sumą ubezpieczenia 100 000 zł. na jedno zdarzenie ,

- przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

- natychmiastowego przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru,

- zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

- dbania o należyty porządek na terenie budowy.

§ 7. Przedstawiciele stron.

- Zamawiającego na budowie będą reprezentowali branżowi inspektorzy nadzoru a/...........................................................................................................................................

b/...........................................................................................................................................

c/..........................................................................................................................................

- Nadzorujący budowę uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją projektową i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy ......................................

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez Niego upoważnionym, a szczególnie autorowi dokumentacji projektowej, dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wnosi jednorazowo zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości .................. zł (słownie: ................................................................................... zł.) stanowiącej 5 % ceny ofertowej (z podatkiem VAT), w formie .....................................................

- Wielkość zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczona jest:

- na zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót (w tym dotrzymania terminów),

- w 30 % kwoty zabezpieczenia na pokrycie roszczeń zamawiającego z tytułu rękojmi na wykonane roboty budowlane.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz Wykonawcy:

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota, o której mowa w ust. 2. pkt 2) będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 9. Gwarancja jakości i rękojmia.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji wynosi  ……. miesiące, liczone od daty odbioru końcowego robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za :

- wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych i odebranych robót ogrodniczo-budowlanych,

- usunięcie wad ujawnionych w okresie obowiązywania gwarancji jakości.

- Wykonawca  robót jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z  tytułu  rękojmi, za wady fizyczne robót budowlanych objętych umową i  powstałe w okresie trwania rękojmi, który wynosi 24 miesiące.

- W okresie gwarancji  i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad ujawnionych po odbiorze końcowym, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego i w realnym technicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad robót  nie może być krótszy niż 7 dni.

- W przypadku nie usunięcia wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może zastosować kary umowne i zlecić osobie trzeciej usunięcie wad za Wykonawcę i na koszt Wykonawcy, dokonując stosownych potrąceń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót budowlanych, z którymi się nie zgadza, a wady te powstały na skutek wykonania robót ściśle według wskazówek Zamawiającego.

- Uwolnienie od odpowiedzialności nastąpi wówczas, jeżeli Wykonawca uprzedził Zamawiającego pisemnie o grożącym niebezpieczeństwie powstania wad.

10. Kary umowne.

- Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych, które może zastosować każda strona drugiej stronie.

- Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za każdy dzień opóźnienia  w  terminie  zakończenia  robót  objętych  umową      w wysokości  0,2% wartości przedmiotu umowy.

- 2)  za każdy dzień zwłoki w usunięciu usterek w wysokości 0,1%  wartości przedmiotu umowy

- 3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które ponosi on odpowiedzialność, w wys. 10% wartości przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy  kary umowne:

- za  każdy  dzień  zwłoki  w  przekazaniu  terenu budowy  w wys. 0,2 % wartości przedmiotu umowy,

- odsetki ustawowe za zapłatę faktury po terminie określonym w umowie,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które ponosi on odpowiedzialność, w wys. 10%  wartości przedmiotu umowy.

- Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 14 dni od  daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.

- Zamawiający w razie zwłoki Wykonawcy w zapłacie kary, może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy (np. z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i dowolnej faktury).

- Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Zapłacenie lub potrącenie kary za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, w tym niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy oraz zapłaty innych zobowiązań.

- Zapłacenie lub potrącenie kary za nie realizowanie zobowiązań umownych przez Zamawiającego, nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku wykonania zobowiązań umownych oraz zapłaty innych zobowiązań.

- Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

- Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem przyczynowo-skutkowym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem danego zobowiązania umownego przez stronę drugą.

§ 11. Odbiory robót.

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

- Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu mogą być przeprowadzone bezpośrednio przez nadzorującego budowę.

- Zamawiający  może na własne życzenie uczestniczyć w odbiorach robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- W przypadku, gdy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nie ustalono wykazu robót zanikających i ulegających zakryciu odbiory tych robót odbywają się na pisemne zgłoszenie Wykonawcy.

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swojej gotowości do  odbioru tych robót.

- Nadzorujący budowę niezwłocznie od dnia zgłoszenia przystępuje do odbioru  robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie stają się skuteczne do uwolnienia się Wykonawcy od zobowiązań wynikających  z  instytucji gwarancji jakości i rękojmi.

- Odbiory częściowe.

- Podział dostaw i robót  na części odbiorowe Wykonawca dokonał w harmonogramie robót,

- Prawo do przeprowadzania odbiorów częściowych ma Komisja powołana  przez Zamawiającego,  której  podstawowy człon  tworzą:

- przedstawiciele Zamawiającego,

- Inspektor Nadzoru,

- Kierownik Budowy,

- przedstawiciele Wykonawcy.

- Każdy z odbiorów częściowych zakończony jest sporządzeniem protokółu. Odbioru częściowego  nie traktuje się jako wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Odbiory częściowe nie mogą odbywać się przed odbiorami robót zanikających lub ulegających zakryciu.

- Wnioskowanie o odbiór częściowy odbywa się na następujących zasadach:

- zgłoszenia pisemnego Wykonawcy w dzienniku budowy dotyczącego zakończenia robót przyporządkowanych danej części odbiorowej i gotowości  wykonawcy do odbioru,

- niezwłocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o  gotowości wykonawcy do odbioru częściowego.

- Negatywne stanowisko w sprawie gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego wymaga pisemnego uzasadnienia ze strony Zamawiającego .

- W przypadku stwierdzenia przez komisję odbiorową wad lub niedoróbek w przedmiocie odbioru częściowego,  procedura odbiorowa zostaje powtórzona po usunięciu usterek przez Wykonawcę.

- Za termin odbioru przyjmuje się datę spisania protokołu z odbioru częściowego z usuniętymi wadami.

- Odbiory częściowe robót, w przypadku późniejszego ujawnienia się wady, nie stają się skuteczne do uwolnienia się Wykonawcy od zobowiązań wynikających z instytucji gwarancji jakości i rękojmi.

- Odbiór końcowy.

- Wydanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz potwierdzenie przez Zamawiającego wykonania umowy  następuje w  odbiorze końcowym.

- Prawo do przeprowadzania odbioru końcowego ma powołana przez Zamawiającego komisja do odbioru końcowego, której podstawowy człon tworzą:

- upełnomocnieni przedstawiciele Zamawiającego,

- kierownik  budowy,

- upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy,

- upełnomocnieni przedstawiciele zainteresowanych instytucji.

- Odbiór  końcowy  następuje  po zakończeniu całości robót objętych umową.

- Z odbioru końcowego zostaje spisany protokół, w którym komisja odbiorowa dokonuje oceny jakości wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy oraz Wykonawca dokonuje  wydania Zamawiającemu  przedmiotu umowy.

- Za datę stwierdzającą zakończenie czynności odbioru przedmiotu umowy przez komisję odbiorową przyjmuje się dzień, w którym techniczno-prawne czynności odbioru zostały zakończone, a obiekt został wydany Zamawiającemu przez Wykonawcę.

- Wnioskowanie o odbiór końcowy odbywa się na następujących zasadach:

- pisemnego powiadomienia Zamawiającego o gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego,

- przygotowania przez Wykonawcę i przekazania Zamawiającemu do  sprawdzenia  i  oceny:

- dokumentacji powykonawczej;

- atesty na materiały i urządzenia, certyfikaty, aprobaty techniczne itp

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z warunkami umowy oraz przepisami i obowiązującymi normami,

- oświadczenie kierownika budowy o uporządkowaniu terenu robót,

- rozliczenia pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

- Zamawiający dokonuje sprawdzenia i oceny otrzymanych dokumentów oraz potwierdza lub zaprzecza gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego

- W przypadku pozytywnego stanowiska Zamawiającego co do gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego, Zamawiający w terminie do  2  dni  od  dnia  powiadomienia  przez Wykonawcę ustala  skład  komisji  odbiorowej i  przystępuje do odbioru  końcowego.i zakończy czynności odbiorowe w przeciągu 5 dni

- Negatywne stanowisko w sprawie gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego wymaga uzasadnienia ze strony Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez komisję odbiorową wad, procedura odbiorowa zostaje powtórzona.

- Za termin odbioru końcowego ustala się datę spisania protokołu odbioru końcowego po usunięciu wad lub  pomniejszeniu wynagrodzenia  Wykonawcy.

- Przeglądy  gwarancyjne.

- Przeglądy gwarancyjne są przeprowadzane z inicjatywy Zamawiającego.

- O terminie i  ilości  przeglądów gwarancyjnych  decyduje Zamawiający.

- Przegląd  gwarancyjny  przeprowadza Zamawiający przy udziale:

- przedstawiciela Wykonawcy,

- innych osób zaproszonych przez Zamawiającego.

- W przypadku nieobecności Wykonawcy lub pozostałych osób spisany protokół jest skuteczny i zostaje przesłany Wykonawcy do realizacji.

- Przegląd gwarancyjny polega na dokonaniu kontroli technicznej przedmiotu zamówienia w zakresie określenia wad ukrytych, przed upływem terminu gwarancji jakości.

- Odbiór przed upływem okresu rękojmi za wady.

- O terminie odbioru decyduje Zamawiający.

- Odbiór dokona komisja w następującym składzie :

- przedstawiciel Zamawiającego,

- przedstawiciel  Wykonawcy,

- Z odbioru sporządza się protokół stanowiący pokwitowanie  wykonania zobowiązań Wykonawcy polegających na usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie rękojmi.

- Aby spisany protokół był skuteczny wystarczy, gdy jest spisany przez przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od uczestniczenia w odbiorze, bądź nie podpisuje protokołu, Zamawiający przyjmuje go jednostronnie, a kopię wysyła Wykonawcy i pozostałym członkom komisji.

- Odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości.

- O terminie odbioru decyduje Zamawiający.

- Odbiór  dokona komisja w następującym składzie :

- przedstawiciel Zamawiającego,

- przedstawiciel Wykonawcy,

- Z odbioru sporządza się protokół stanowiący pokwitowanie wykonania zobowiązań Wykonawcy polegających na usunięciu wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji  jakości.

- Aby spisany protokół był skuteczny wystarczy, gdy jest spisany przez przedstawiciela Zamawiającego i przedstawiciela Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się od uczestniczenia w odbiorze, bądź nie podpisuje protokołu, Zamawiający przyjmuje go jednostronnie, a kopię wysyła Wykonawcy i pozostałym członkom komisji.

§ 12. Zmiany w umowie.

- Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnego aneksu do umowy.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

- Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wystąpienia siły wyższej lub działania osób trzecich, a w szczególności:

        - zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

        - wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia dot. robót, których wykonanie stało się konieczne na skutek niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia,

        - zmianie uległy stawki podatku VAT.

§ 13. Odstąpienie od umowy.

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

- Wykonawca w sposób rażący narusza postanowienia umowy, powodując tym utratę zasadniczych korzyści i efektów , jakie mają być osiągnięte w wyniku jej wykonywania,

- oprócz wypadków (przyczyn) wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, jeżeli zaistnieje przynajmniej  jeden z n/w warunków:

- Wykonawca nie przedstawi żądanych, aktualnych polis z tytułu ubezpieczenia oc deliktowego;

- Wykonawca nie podjął realizacji prac w ciągu 7 dni od daty określonej w umowie na rozpoczęcie prac,

- Wykonawca zawarł umowę o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie usuwa wad przedmiotu umowy.

- Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 7 dni, o ile nie wynika to z harmonogramu rzeczowego realizacji robót,

- z uwagi na zmianę sytuacji ekonomicznej i technicznej Wykonawcy, zaistniałych po terminie zawarcia umowy wykonawca nie rokuje nadziei na wykonanie umowy,

- nastąpiła upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przedłożył Zamawiającemu zgłoszenie o swej upadłości,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej w celu przekształcenia lub rekonstrukcji,

- został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający:

- w sposób rażący narusza postanowienia umowy powodując tym utratę zasadniczych korzyści  Wykonawcy, jakie mają być osiągnięte w wyniku jej realizacji,

- Wykonawca może odstąpić od umowy oprócz wypadków (przyczyn) wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, jeżeli zaistnieje przynajmniej  jeden z n/w warunków:

- Zamawiający dokonuje rozwiązania lub likwidacji swojej jednostki organizacyjnej,

- Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu trzech  miesięcy od terminu płatności ustalonego w warunkach umowy,

- Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie mógł pokrywać zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności zobowiązań finansowych,

- Zamawiający utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót.

- Odstąpienie od umowy przez stronę następuje w formie pisemnej, uzasadniającej ten fakt, pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

- w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego;

- Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 14 dni kalendarzowych;

- Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz przedstawionych do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia;

- dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, urządzeń konstrukcji na podstawie wykazu w punkcie 3.

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów 	zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.

§ 14.

Cesja wierzytelności Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia na rzecz osób trzecich jest dopuszczalna za zgodą Zamawiającego.

§ 15.

1.  Zamawiający podaje swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe:

tel.    077   417 54 70

faks: 077   417 54 91

NIP   751-16-83-021

2.Wykonawca podaje swoje dane identyfikacyjne i kontaktowe:

- tel.    .................................

- faks: .................................

- NIP   ................................

- REGON   .........................

§ 16. Postanowienia końcowe.

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.

- W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

- Właściwym do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej jest sąd powszechny miejscowo właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.