

*\*

*Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie*

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 3

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759)- zwanej dalej „ustawą”

na wykonanie inwestycji budowlanej:

„Kanalizacja sanitarna dla wsi Chudoba i Wędrynia, gmina Lasowice Wielkie”

Zatwierdzam do użytku

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Lasowice Wielkie, lipiec 2012r.

 **I. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Lasowice Wielkie**

 **Adres: 46-282 Lasowice Wielkie 99A**

 **REGON: 531413024**

 **NIP: 7511683021**

 **Strona internetowa:** [**www.bip.lasowicewielkie.pl**](http://www.bip.lasowicewielkie.pl)

 **Tel. 77/417-54-70, faks: 77/417-54-91**

#### II. WSTĘP

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na **„*wykonanie kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia”***

Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy.

#### III. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie oznaczone jest jako **ZP.271.7.2012r.**

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami: Grażyna Gondecka, Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie – tel.077/417-54-70 ww. 113

 **IV. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy.

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

-Biuletyn Zamówień Publicznych,

- strona internetowa Zamawiającego: [www.bip.lasowicewielkie.pl](http://www.bip.lasowicewielkie.pl),

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

**V. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji budowlanej – „*kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia w gminie Lasowice Wielkie.***

o projektowanych parametrach:

**Kanalizacja ciśnieniowa:**

 - pompownie przydomowe z zasilaniem energetycznym ok. 229 szt.

 - przyłącza kanalizacyjne ciśnieniowe Ø 50 PE L = 6 140 mb

 - sieć kanalizacji ciśnieniowej Ø 50-140 PE L = 13 598 mb

 - studzienki zasuw Ø 1200 bet szt. 5

 - pompownia P1- Wędrynia 1500 pbet. , H = 3,58 m kpl. 1

 Q = 4,0 l/s , H = 20,0 m sł.w. , P = 3,7 kW

 - tłocznia P2 - Chudoba Ø 2000 PE , H = 3,76 m kpl. 1

 Q = 10,0 l/s, H = 18 m sł.w. , P < 7,7 kW

**Kanalizacja grawitacyjna:**

 - kanały Ø 160- 200 PVC L = 647 mb

 - studzienki na kanałach Ø 425-1000 PE szt. 32

 - przykanaliki Ø 160 PVC L = 42 mb

 - studzienki na przykanalikach Ø425 szt. 7

1.1 Ponadto w zakresie zamówienia jest:

- wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej oraz sporządzenie i zatwierdzenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej map powykonawczych z inwentaryzacji geodezyjnej.

- organizacji placu budowy i zaplecza budowy (przejazdy, objazdy, projekty organizacji ruchu, oznakowania dróg, zajęcia pasa drogowego, projekty organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. )

- ubezpieczenie budowy, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawcy za szkody wyrządzone osobom trzecim, dozór mienia i inne.

1 2. **Przedmiot zamówienia został opisany dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.- które stanowią załączniki:**

*Załącznik Nr 8 do SIWZ Dokumentacja projektowa,*

*Załącznik Nr 9 do SIWZ Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru*

 *robót budowlanych,*

*Załącznik Nr 10 do SIWZ Przedmiar robót*

1.3  *Opis przedmiotu zamówienia – równoważność*

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia – dokumentacji projektowo – kosztorysowej znajdują się wskazania przykładowych systemów czy typów rozwiązań materiałowych należy przyjąć że Zamawiający podając taki opis, dopuszcza zastosowanie innych produktów , które posiadają parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od przykładowo wskazanych w dokumentacji .

Zgodnie z Art. 30 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

1.4 Zamówienie należy zrealizować zgodnie z normami PN-EN 752:2008 (Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Obliczenia hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko) oraz PN-EN 1671:2001 (Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej).

2. Przedmiot i główny zakres robót budowlanych - wg kodu CPV sklasyfikowano następująco:

**45231300-8**  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

 odprowadzania ścieków.

**45232423-3** Roboty w zakresie przepompowni ścieków.

3. Oferta wariantowa i częściowa

Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych i częściowych.

4. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Zakres obejmować będzie wykonanie uzupełniających przyłączy do nieruchomości wraz z pracami koniecznymi.

**VI. INFORMACJA O PODWYKONAWSTWIE**

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

**VII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE**

**1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:**

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów.

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów.

4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

# 2. Składając ofertę wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:

a) następujące dokumenty i oświadczenia:

 - oferta -  *( Załącznik Nr 1 do SIWZ –wzór formularza)*

 - wykaz wykonywanych robót budowlanych, ( *Załącznik Nr 3 do SIWZ)*

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

b) następujące dokumenty i oświadczenia:

- oświadczenie o spełnieniu warunków podanych w art. 22 ust. 1 ustawy, (*Załącznik Nr 2 do SIWZ)*

- odpis z właściwego rejestru - rozdział XI pkt. 1.5.2, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia - rozdział XI pkt. 1.5.3.

 - zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego określone w rozdziale XI pkt.1.5.4,

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS określone w rozdziale XI pkt 1.5.5,

- dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w Zał. Nr 3 zostały wykonane należycie,

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym.

**VIII. WYKONAWCA MAJĄCY SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ.**

1. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 i 6 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U z 2009r. Nr 226, poz. 1817).

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacja niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich.

**IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Wymagany termin wykonania zamówienia - **30 maj 2014 rok**

**X WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

**1.1) spełniają warunek udziału określony w art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.**

*Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań . Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.*

**1.2) spełniają warunek określony w art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.**

*Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:*

1. *– zrealizował ( zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,* ***co najmniej jednej roboty*** *(potwierdzonej dokumentami, że te robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona ) polegającej* *na wykonaniu* ***kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami***  ***o wartości minimum 3 000 000,00 zł.***

**1.3) spełniają warunek określony w art. 22 ust.1 pkt. 3 ustawy, dotyczący dysponowania**

**odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.**

*- w zakresie potencjału technicznego Zamawiający uzna warunek za spełniony , na podstawie złożonego oświadczenia przez Wykonawcę, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do zrealizowania przedmiotu zamówienia.*

*- w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególności co najmniej* ***jedną osobą*** *posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalnościach :*

*instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,*

***oraz jedną osobą*** *w specjalności**instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń**elektrycznych.*

1**.4) spełniają warunek określony w art. 22 ust.1 pkt. 4 ustawy, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.**

*Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 2 000 000,-Ocena tego warunku prowadzona będzie na podstawie złożonego dokumentu.*

**1.5)** **nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy.**

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest **udowodnić**  zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

**XI OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY.**

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale X oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty.

1.1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy – sporządzone według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 2** do SIWZ.

1.2). wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. – **Załącznik 3**

1.3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. - **załącznik Nr 4**

 1.3.1) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, - **załącznik Nr**  **4a** do SIWZ

1.4) Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia ( na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy) - w zakresie wymaganym dla Wykonawcy ( wyszczególnionych od pkt. 1.5.1 do pkt. 1.5.5)

1.5) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

1.5.1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – z wykorzystaniem wzoru stanowiącego **załącznik Nr 5** do SIWZ .

1.5.2). aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.5.3). w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy –

sporządzone według wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 6** do SIWZ.

1.5.4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 1.5.5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. Dokumenty, o których mowa w rozdziale XI niniejszej specyfikacji, należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

3.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3.2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

**4 W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty dołączyć należy:**

**Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument** potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000, 00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

**XII. WADIUM**

1. Zamawiający żąda wniesienia **wadium w wysokości 50 000,- zł**  (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).

3.Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wnieść przelewem na rachunek bankowy :

**Bank Spółdzielczy w Namysłowie , Oddział Lasowice Małe,**

 **Nr 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003**

4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia **wadium w formie innej niż pieniądz** – **oryginał dokumentu** potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: (w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99A – Referat Finansowy pok. Nr 11, lub dołączyć do oferty.

6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy.

**XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

**XIV. INFORMACJA O SPOSOBIE PROROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ NA TEMAT DOKUMENTÓW PRZETARGOWYCH**

1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2. Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie na wszystkie zapytania niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
3. Pytania wykonawców powinny być sformułowane na piśmie i opatrzone nazwą

 stawiającego je wykonawcy. Kopie odpowiedzi zamawiającego wraz z treścią pytania

 (lecz bez ujawniania danych dotyczących wykonawcy, który zadał pytanie) będą wysłane

 w takim samym terminie do wszystkich uczestników postępowania oraz udostępniona na

 stronie internetowej Zamawiającego.

**XV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1 Złożenie oferty, forma.

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi oferent.

a) oferta musi być złożona w formie pisemnej, sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze lub pismem odręcznym.

2. Oferta wspólna.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia , umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

3. W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

4. Postać oferty

Oferta powinna składać się z:

1) formularza ofertowego – sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej

SIWZ, załączając kosztorys ofertowy.

2) oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do

reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu

rejestrowego.

3) zestawu oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale XI niniejszej

Specyfikacji.

4) Wskazane jest , aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i parafowane,

5) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

6) Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:

***„ Kanalizacja sanitarna dla wsi Chudoba i Wędrynia”***

***Nie otwierać przed 10.08.2012r. godz. 10.oo*** oraz adres Wykonawcy.

**XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.**

1. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie (pok. nr 1 – I piętro) Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, 46-282 Lasowice Wielkie 99A.

Termin składania ofert upływa w dniu **10.08.2012r.** , o godz. **10,oo**

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp.

2.Otwarcie i ocena ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich w Sali Narad – pokój nr 04 na parterze, **w dniu 10.08.2012r. godz. 10,1o**

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te zostaną przekazane Wykonawcom, którzy byli nieobecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

**XVII KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR OFERTY NJKORZYSTNIEJSZEJ**

Po spełnieniu wszystkich warunków wymaganych specyfikacją, przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

#### Cena oferty – 100% (brutto) - podana w formularzu.

****100 (maxliczba punktów )

*Gdzie:*

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena oferty badanej

**2. Cena ofertowa i sposób jej podania.**

Cena podana przez Wykonawcę w formularzy oferty, jest wyrażona w pieniądzu wartością robót budowlanych i innych świadczeń wykonawcy stanowiących przedmiot zamówienia.

Cena ofertowa stanowić będzie wynagrodzenie kosztorysowe.

Do wyliczenia ceny oferty służą:

 - wykaz planowanych robót budowlanych – przedmiar robót,

 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

 - dokumentacja projektowa.

 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę w wycenianym Przedmiarze Robót załączonym do SIWZ, jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie, zawierać wszystkie czynności w tym wymagane badania, , opłaty i należności i inne koszty budowy.

Obejmować będzie:

- koszty bezpośrednie w tym: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi,

-koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie pogwarancyjnym, podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

 Przed wstawieniem cen jednostkowych do każdej pozycji przedmiaru robót, wykonawca powinien zapoznać się z dokumentami przetargowymi:

- specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót wraz z obowiązującymi przepisami technicznymi,

- rysunkami i wykazami, zawartymi w dokumentacji projektowej,

**XVIII INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.**

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Forma i treść umowy zostaje Wykonawcy przedstawiona jako projekt umowy i stanowi załącznik do SIWZ.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta również po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Wykonawca z którym zostanie podpisana umowa opracuje harmonogram rzeczowo- finansowy będący załącznikiem do umowy.

**XIX WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej przed terminem podpisania umowy wyznaczonym przez Zamawiającego, w wysokości **2 % ceny podanej w ofercie ( brutto),**  w jednej z następujących form:

* + - 1. pieniądzu( przelewem na rachunek bankowy BS Namysłów o/Lasowice Małe Nr 08 8890 1053 0000 1094 2007 0003),
			2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
			3. gwarancjach bankowych,
			4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
			5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

**XX ŚRODKI ODWOŁAWCZE**

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej specyfikacji przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy– Prawo zamówień publicznych.

**Załączniki do SIWZ.**

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału – art. 22 ust 1

 ustawy Pzp

Załącznik nr 3 Wykaz robót budowlanych,

Załącznik nr 4 Wykaz osób

Załącznik nr 4a Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik nr 5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 Oświadczenie w zakresie Art. 24 ust 1 pkt 2 Pzp.

Załącznik nr 7 Projekt umowy

Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 9 STWiOR

Załącznik nr 10 Przedmiar robót

Załącznik nr 11 Wykaz podwykonawców.

 **Projekt umowy - Zał. Nr 7**

**UMOWA NR …………..**

zawarta w dniu …………....... w Lasowicach Wielkich , pomiędzy:

**Gminą Lasowice Wielkie , 46-282 Lasowice Wielkie 99A , Regon……….. NIP ……………...** reprezentowaną przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie zwaną w dalszej części Umowy **ZAMAWIAJĄCYM,** w imieniu której działa:

Wójt Gminy Lasowice Wielkie - ………………

a

*.......................................................................................................................................................*

*.......................................................................................................................................................*

wpisanym do …………………………………………………………………………………… prowadzonego przez........................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy **WYKONAWCĄ**,

reprezentowanym przez:………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

**§ 1**

1. Zamawiający oświadcza, iż Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o zamówienie przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Art. 39 ustawy z dnia 29. 01.2004r. – Prawo zamówień publicznych, posiada tytuł prawny do dysponowania terenem na cele budowlane oraz że uzyskał wymagane pozwolenia warunkujące rozpoczęcie i prowadzenie robót będących przedmiotem niniejszej umowy oraz że nie są mu znane żadne okoliczności mogące stanowić przeszkodę do zawarcia niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że w okresie po złożeniu oferty nie zaszły żadne okoliczności, które wyłączyłyby możliwość wykonywania przez niego niniejszej umowy, jak też że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, egzekucyjne lub likwidacyjne oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań.

3.. Strony przyjmują do wiadomości, iż Przedmiot umowy finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ( PROW) na lata 2007-2013.

**§ 2**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania inwestycji budowlanej polegającej na : **„ Budowie kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia”**

2. Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składają się roboty budowlane, opisane Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz SIWZ. Dokumenty te stanowią integralną część umowy,

3. Zakres prac obejmuje także :

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac niezbędnych do odbioru zadania i zgłoszenia zakończenia prac budowlanych.

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy,

- zakresy prac wynikające z uzgodnień i zezwoleń wydanych w związku z budową obiektu ( zajęcia pasa drogowego, projekty organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze. )

4. Wykonawca oświadcza, że realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.

5. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji technicznej.

**§ 3**

**OBOWIĄZKI STRON**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy, w terminie do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

2) przekazanie Wykonawcy 1 egzemplarza dokumentacji projektowej najpóźniej w dniu podpisania umowy,

3) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

4) Wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

5) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

6) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

2) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

3) Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

4) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

5) Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

6) Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

7) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego.

**§ 4**

**TERMIN REALIZACJI**

1. Wykonawca rozpocznie roboty budowlane w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy i wykonywać je będzie z należytym pośpiechem i bez opóźnień.

2. Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy w terminie: **30 maj 2014r.**

3. Za zakończenie robót Zamawiający uzna dzień dokonania przez Wykonawcę wpisu w dzienniku budowy o zakończeniu robót potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru i dostarczeniu wymaganych prawem budowlanym dokumentów do zgłoszenia zadania do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem dopuszczenia do użytkowania.

3. Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia elementów robót oraz ich wartości - określa Harmonogram robót – załącznik nr 1 do umowy.

**§ 5**

**ODBIÓR**

1. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego na podstawie pisemnego zgłoszenia Wykonawcy. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

1) inwentaryzację geodezyjną powykonawcza,

2) protokóły odbiorów technicznych, atesty, certyfikat jakości, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi, pozostałe dotyczące obiektu,

3) protokóły prób i badań,

4) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

5) dziennik budowy,

6) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami,

7) rozliczenie końcowe budowy

2. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia.

3. Zakończenie czynności odbioru powinna nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od darty rozpoczęcia odbioru.

4. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego.

**§ 6**

**ROBOTY DODATKOWE**

1.W przypadku zaistnienia robót budowlanych dodatkowych, koniecznych do ukończenia realizacji przedmiotu umowy, których nie można byłoprzewidzieć w chwili zawarcia umowy należy postępować zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych (art. 67 ust 1 pkt 5 lit. a lub b).

2. Na wszelkie roboty, o których mowa w ust. 1 sporządza się protokół konieczności, który po zatwierdzeniu będzie stanowił podstawę do rozpoczęcia procedury zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

**§ 7**

**WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIA**

1. Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie (brutto) …............... zł, słownie złotych: …............................................................................................................................, na podstawie oferty Wykonawcy, w tym podatek od towarów i usług VAT.

2. Podatek od towarów i usług VAT określił Wykonawca na podstawie obowiązujących przepisów.

3. Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym będą obowiązujące przy rozliczeniu końcowym wykonania umowy. Liczba wykonanych jednostek zostanie ustalona na podstawie obmiaru ( inwentaryzacji geodezyjnej),

3. Rozliczenie wykonanych robót będzie odbywało się fakturami częściowymi i fakturą końcową.

4. Faktury częściowe do łącznej wysokości 80% wartości umowy wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robót lub dostawy, wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego.

5. Rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót nastąpi na podstawie obmiaru wykonanych robót w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót.

6. Faktury regulowane będą w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru wykonanych w tym okresie robót.

7. Ostateczna wartość przedmiotu umowy, określona w ust 1, zostanie ustalona po odbiorze robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego, na podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

8. W przypadku wystąpienia zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia lub zwłoki
w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w §10 umowy.

9 Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na fakturze.

10 W przypadku wystąpienia robót uzupełniających lub dodatkowych, których konieczność wykonania nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, do rozliczenia wykorzystana zostanie baza kosztorysowo-cenowa zastosowana przez Wykonawcę w ofercie, a dla nie wymienionych w ofercie wg aktualnych cen średnich Sekocenbud dla kwartału w którym nastąpi podpisanie umowy. Materiały nie wymienione w publikacjach Sekocenbud będą rozliczane na podstawie przedstawionych faktur zakupu.

11. W przypadku wystąpienia rozbieżności w terminach realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania przedłożonego w ofercie harmonogramu w zakresie terminów wykonania poszczególnych etapów zamówienia, a Zamawiający do jego akceptacji. Aktualizacja ta nie może przedłużyć terminu zakończenia realizacji zamówienia

**§ 8**

**PODWYKONAWCY**

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom .

2. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniechania i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

3. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotycząca wykonania robót określonych w projekcie umowy. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę dokumentów o których mowa powyżej, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą.

**§ 9**

**RĘKOJMIA I GWARANCJA**

1. Wykonawca udziela **36 – miesięcznej gwarancji**  jakości na wykonane przez siebie roboty licząc od dnia protokolarnego odbioru robót.

2.Strony ustalają, że Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

**§ 10**

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA**

Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz nieterminowe usuwanie wad ujawnionych w trakcie odbioru czy w okresie gwarancji.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającej karę umowną w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub każdy dzień zwłoki w usuwaniu wad i uszkodzeń.

2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, **Wykonawca** zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości **10 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 7.

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego , Zamawiającya zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7, z zastrzeżeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

4. W przypadku gdy kara umowna nie pokryje poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

5. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

**§ 11**

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Dla zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, bądź pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie: ………………………………………w wysokości 2% ceny ofertowej brutto.

2. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

3. Zamawiająca zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającą za należycie wykonane.

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

5. Kwota, o której mowa w ust. 4, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

**§ 12**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy w następujących okolicznościach:

1) zmiany pozwolenia budowlanego,

2) wystąpienia robót zamiennych mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia a polegających na zmianie sposobu wykonania lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także bez zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty,

3) w przypadku opóźnień w przekazaniu frontu robót Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia o ilość dni odpowiadającej ilości dni opóźnienia

4) Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany terminu, jeżeli konieczny będzie dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku:
- zmiany dokumentacji projektowej jeżeli: - pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w sprawdzeniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady lub usterki, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia, i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji.

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności .

4. Wszystkie załączniki stanowią integralną cześć umowy.

5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozpoznawać Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającej.

6. W sprawach nieregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiającej i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

**Wykaz załączników do umowy:**

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Dokumentacja techniczna.
3. Oferta
4. Kosztorys robót
5. Podstawa prawna prowadzonej działalności.

 6. Harmonogram robót.

 **ZAMAWIAJĄCA: WYKONAWCA:**

……………………………… ……………………………..

……………………………… ……….……………………

**Załącznik Nr 1. do SIWZ**

....................................................................

....................................................................

....................................................................

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

...........................................................

*(miejscowość i data)*

**GMINA LASOWICE WIELKIE**

**46-282 LASOWICE WIELKIE 99A**

**FORMULARZ OFERTY**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie **„*kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia”***

w Gminie Lasowice Wielkie.

OFERUJEMY WYKONANIE

robót budowlanych obejmujących zamówienie publiczne

**za całkowitą cenę brutto :** ……………………………………

(słownie :……………………………………………………………………………………..zł.)

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

........ % tj. ............................. złotych (słownie ...................................................... złotych).

W związku z powyższym wysokość wynagrodzenia netto za wykonanie zamówienia wynosi ………………………………… (słownie ……………………………………….. złotych).

**Oświadczamy, że:**

1. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do wykonania przedmiotu zamówienia **w terminie : do …………………**

**2. Udzielamy gwarancji na okres: ………………………...**

3. Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym z warunkami umowy zawartymi w projekcie umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

4. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia,

5. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. Podwykonawcy zamierzamy powierzyć wykonanie następujący zakres zamówienia:

- ……………………………………………………….

-………………………………………………………..

7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach.

8. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:

osoba do kontaktu

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

……..............................................................................................………………………………

 *(podać adres)*

**tel.: ……………………….......……………..**

**faks: …………………………………………**

......................................................................................
*(podpis osoby uprawnionej*

*do reprezentacji Wykonawcy)*

#####

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

………………………………………..

Pieczęć firmowa wykonawcy,

 Adres:………………………..

Tel:...........................................

**faks: …………………………..**

**GMINA LASOWICE WIELKIE**

**46-282 LASOWICE WIELKIE 99A**

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie : **„*kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia”*** w Gminie Lasowice Wielkie.

oświadczamy, że:

spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) z póżn zm).

dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

…………………………………………. ………. …………………………….

/miejsce i data/ podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

**Załącznik 3 do SIWZ**

………………………………………..

Pieczęć firmowa wykonawcy,

 Adres:………………………..

Tel:...........................................

**faks: …………………………..**

**WYKAZ ROBÓT**

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zamawiający /Nazwa i adres/  | Rodzaj robót i zakres z podaniem miejsca ich wykonania  | Data wykonywania  | Wartość robót |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Do wykazu załączone zostają dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót**.

…………………………………………. ………. …………………………….

/miejsce i data/ podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

………………………………………..

Pieczęć firmowa wykonawcy,

 Adres:………………………..

Tel:...........................................

**faks: …………………………..**

**GMINA LASOWICE WIELKIE**

**46-282 LASOWICE WIELKIE 99A**

**OŚWIADCZENIE**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie: ***wykonanie kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia”*** w Gminie Lasowice Wielkie.

oświadczamy, że:

brak jest podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) z póżn. zm).

…………………………………………. ………. …………………………….

/miejsce i data/ podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

………………………………………..

Pieczęć firmowa wykonawcy,

 Adres:………………………..

Tel:...........................................

**faks: …………………………..**

**GMINA LASOWICE WIELKIE**

**46-282 LASOWICE WIELKIE 99A**

**OŚWIADCZENIE**

**Art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie : ***wykonanie kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia”*** w Gminie Lasowice Wielkie.

oświadczamy, że:

 nie zaistniała przesłanka o której mowa w Art. 24 ust.1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) z póżn zm).

…………………………………………. ………. …………………………….

/miejsce i data/ podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

1) Dotyczy wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w tym wspólników spółki cywilnej.

2) Dotyczy osób fizycznych o których mowa w Par. 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226 poz. 1817)

3) **Art. 24 ust. 1 pkt. 2** – „ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucz się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

....................................................................

....................................................................

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

**GMINA LASOWICE WIELKIE**

**46-282 LASOWICE WIELKIE 99A**

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ**

###### W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zakres wykonywanych czynności** | **Imię i nazwisko** | **Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych , doświadczenia zawodowego i wykształcenia** | **Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

......................................................................................
*(data i podpis osoby/osób uprawnionej /ych*

*do reprezentacji Wykonawcy)*

**Załącznik nr 4 a - do SIWZ**

....................................................................

....................................................................

....................................................................

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

**GMINA LASOWICE WIELKIE**

**46-282 LASOWICE WIELKIE 99A**

**OŚWIADCZENIE**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie :

**„*wykonanie kanalizacji sanitarnej dla wsi Chudoba i Wędrynia”*** w Gminie Lasowice Wielkie.

**oświadczamy,** że wskazane/a w załączniku do oferty osoby/a posiadają/a wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami we wskazanym zakresie .

......................................................................................
*(data i podpis osoby/osób uprawnionej /ych*

*do reprezentacji Wykonawcy)*

**Załącznik nr …… do SIWZ**

....................................................................

....................................................................

....................................................................

*(nazwa i adres Wykonawcy)*

**GMINA LASOWICE WIELKIE**

**46-282 LASOWICE WIELKIE 99A**

**WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  | Nazwa Podwykonawcy  | Zakres przewidywany do wykonania przez Podwykonawcę  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

......................................................................................
*(data i podpis osoby/osób uprawnionej /ych*

*do reprezentacji Wykonawcy)*